# 实习报告

# 一、实习基本情况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 姓名 | 丁福珍 |
| 学校 | 西安石油大学 |
| 专业 | 计算机科学与技术 |
| 实习时间 | 2026 年 6 月 11 日 — 2026 年 6 月 16 日 |
| 实习岗位 | 项目组长 / 全栈开发工程师 |
| 实习项目 | 网上银行系统（Online Banking System）V3.2 |

本次实习为校内项目实训，以小组形式完成一个完整的 Web 应用系统开发。我担任项目组长，负责需求分析、架构设计、核心模块开发、系统测试和项目管理工作。

# 二、实习目的

- 将大学期间所学的 Java Web 开发、数据库设计、软件工程等理论知识应用于实际项目

- 掌握前后端分离架构的开发流程，熟练使用 Spring Boot + Vue 3 技术栈

- 学会使用 AI 辅助开发工具（Claude Code）提升开发效率

- 锻炼团队协作和项目管理能力，体验从需求到上线的完整开发周期

# 三、实习内容

## 3.1 项目需求分析与团队分工

实习第一天，我作为组长首先组织全组 10 名成员阅读《网上银行系统综合需求文档 V3.2》，梳理出系统的五大角色体系（系统运维管理员、安全审计员、业务配置管理员、普通运营管理员、普通个人用户）和八个功能模块。

随后完成了两项核心工作：

（1）编写设计文档。 基于需求文档，我独立编写了《项目规范文档》，定义了命名规范（Java 包名、类名、数据库表名、API 路径）、数据库设计规范（10 张表结构、统一软删除字段、审计字段自动填充）、前端路由清单（14 条路由）和 5 层 RBAC 权限矩阵。设计文档成为全组开发的统一基准。

（2）完成 Story 表分工。 为方便老师验收，我在 Excel 中制作了 34 个 Story 的分配表，按业务域划分模块——系统基础架构、用户账户、个人金融、银行卡业务、前台公共、企业金融、资金交易、辅助服务、后台管理、系统安全。每个 Story 标注了编号、模块、描述、工作量（天）、优先级、所有者和时间安排。我自己负责系统基础架构（#001 五层角色配置、#002 管理员账号管理、#003 权限拦截路由控制）和核心业务模块（#028 用户申请审核），共计 7 个 Story、16 天工作量。

## 3.2 数据库设计与初始框架搭建

（1）数据库设计。 与组员讨论确认后，我使用 Claude Code 辅助生成了完整的 init.sql 建表脚本，包含 10 张表：

| 表名 | 用途 |
| --- | --- |
| sys_user | 用户信息（含交易密码、登录锁定、积分） |
| sys_role | 5 层角色 |
| bank_product | 金融产品（含风险等级、起购金额、产品状态） |
| apply_info | 业务申请（含审核状态、审批人、审批时间） |
| bank_card | 银行卡（19 位银联卡号、CVV、有效期） |
| transaction_record | 交易流水（双方记录） |
| bank_news | 新闻公告（含分类） |
| payee | 常用收款人 |
| login_record | 登录记录 |
| sys_message | 站内消息 |

所有业务表统一 deleted 软删除字段和 create_by/update_by/create_time/update_time 审计字段。

（2）初始项目框架搭建。 我独立完成了 Spring Boot 3.4 后端项目的初始化，配置了：

- Result<T> 统一返回格式（{code, msg, data}）

- PageResult<T> 分页工具类

- GlobalExceptionHandler 全局异常处理器

- JwtUtil JWT 签发与解析工具（24h 有效期）

- JwtInterceptor Token 拦截器（提取 userId/roleId 到请求属性）

- RoleInterceptor 角色拦截器（配合 @RequireRole 注解实现权限校验）

- SecurityConfig Spring Security 无状态配置

- MyBatisPlusConfig 分页插件 + 逻辑删除配置

- MyMetaObjectHandler 审计字段自动填充

前端使用 Vite + Vue 3 搭建，配置了 Vue Router（14 条路由 + 全局导航守卫）、Pinia 状态管理（Token/角色/积分 持久化到 localStorage）、Axios 拦截器（自动携带 JWT、401 跳转登录、403 无权限提示）、Element Plus 组件库。

## 3.3 管理员后台系统完整开发

作为组长，我独立完成了整个管理后台系统的开发，覆盖四种管理员角色的全部功能。

（1）五层 RBAC 权限框架。 自定义 @RequireRole 注解（支持指定角色编码），配合 RoleInterceptor 实现五层权限校验：SYS_ADMIN(1)、AUDITOR(2)、BIZ_ADMIN(3)、OPERATOR(4)、USER(5)。前端 Pinia store 中新增 isSysAdmin、isAuditor、isBizAdmin、isOperator 四个 computed 属性，实现 Tab 菜单按角色显隐和路由守卫拦截。

（2）系统运维管理员（roleId=1）。 实现系统配置面板、数据库备份/恢复模拟界面、运维日志实时查看。用户管理模块实现全量用户列表查询、账号锁定/解锁、管理员重置密码（重置为 123456）。

（3）安全审计员（roleId=2）。 新建 LogController，通过 GET /log/audit 实时读取后端日志文件返回最近 200 条操作日志；通过 GET /log/monitor 展示全量登录记录（用户 ID、手机号、IP、设备、登录时间）。

（4）业务配置管理员（roleId=3）。 产品管理实现完整 CRUD + 一键停售/上架切换；轮播图管理实现增删改 + 跳转链接配置；新闻管理实现新增/编辑/删除 + 发布/草稿状态 + 分类选择。

（5）普通运营管理员（roleId=4）。 申请审核实现通过/驳回操作（驳回填写原因）、审批通过后自动根据产品名判断生成借记卡或信用卡（19 位银联 BIN + CVV + 3 年有效期 + 初始余额）；申请记录支持编辑、软删除；回收站支持恢复和物理删除。

（6）数据看板。 实现 12 项统计指标：用户总数、产品总数（按 4 分类拆分）、今日申请数、待审核数、已通过数、已拒绝数、审核通过率、银行卡数、交易记录数、新闻公告数。支持手动刷新和刷新时间显示。

## 3.4 系统测试与维护

（1）功能测试。 按角色逐一登录验证权限隔离效果——sysadmin 仅见配置+用户管理，auditor 仅见日志审计+操作监控，bizadmin 仅见产品+轮播+新闻+看板，operator 仅见用户管理+申请记录+回收站。测试普通用户完整流程：注册→浏览产品→提交申请→运营审核→自动发卡→转账汇款→查看流水→查收消息。

（2）发现并修复的主要 Bug：

| 日期 | 问题 | 原因 | 修复方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.12 | operator 无法看到申请记录 | ApplyController 硬编码 roleId!=1&&roleId!=2，operator 升级为 4 后不匹配 | 改为 roleId!=1&&roleId!=4 |
| 6.12 | bizadmin 数据看板 403 | DashboardController 注解缺少 BIZ_ADMIN | 补上 @RequireRole({"SYS_ADMIN","BIZ_ADMIN","OPERATOR"}) |
| 6.15 | 转账收款方无流水记录 | TransactionServiceImpl 只生成了付款方记录 | 补上收款方 recvRecord 和消息推送 |
| 6.15 | 交易流水页面无数据 | 前端 scoped-slot 参数 { r } 应为 scope.row | 改为 scope.row.xxx |
| 6.16 | MySQL 表报错 Table doesn't exist | 新模块的建表 SQL 未在数据库执行 | 逐条执行 ALTER TABLE 和 CREATE TABLE |
| 6.16 | sys_role 表缺少 id=4/5 | 角色表只有 3 行旧数据 | INSERT IGNORE 补全 5 个角色 |
| 6.16 | 积分显示为 0 | Pinia store 的 return 语句未导出 points 字段 | 补上 points 到 return 对象 |
| 6.16 | 文件上传后图片不显示 | 文件名双后缀 debit01.png.jpg | 重命名修正 |

## 3.5 PPT 制作

我独立制作了项目答辩 PPT，包含 20 页幻灯片：

- 项目背景与技术栈

- 系统架构图（前后端分层 + 数据流）

- 5 层 RBAC 权限矩阵

- 核心功能模块截图（首页、产品、申请、转账、管理后台）

- 数据库 E-R 图

- 开发流程与 AI 工具使用经验

- 团队分工与个人贡献

- 项目总结与展望

# 四、实习收获

## 4.1 学到的知识

- Spring Boot 企业级开发模式：掌握了统一返回格式封装、全局异常处理、AOP 日志切面、JWT 认证拦截器、自定义注解等企业级开发规范。

- RBAC 权限设计：深入理解了五层角色权限隔离的设计思路——运维管系统、审计看日志、业务管配置、运营审申请、用户做交易，每层职责互不交叉。

- 数据库设计方法：学会了业务表从需求到 SQL 的完整设计流程，包括字段命名规范、索引设计、软删除机制、审计字段自动填充。

- AI 辅助开发工具的使用：掌握了 Claude Code 的全部功能——文件读写、代码生成、Bug 修复、文档生成、SQL 编写，理解了 AI 工具的能力边界和高效使用方法。

## 4.2 掌握的技能

- 前后端分离全栈开发：能够独立完成从需求分析→数据库设计→后端接口→前端页面的完整开发链路。

- Linux 命令行操作：熟练使用 curl 测试 API、grep 分析日志、netstat 排查端口、find 搜索文件、git 版本管理。

- 问题排查能力：面对 Table doesn't exist、403 无权限、端口占用、文件双后缀等各种实际问题，能够通过日志分析和工具使用快速定位根因并修复。

- 项目管理能力：学会了需求拆分、任务分配、进度跟踪、文档维护、验收测试等项目管理基础。

## 4.3 心得体会

关于 AI 工具：AI 确实能大幅提升开发效率，特别是 CRUD 代码生成、编译错误定位、SQL 脚本编写这类重复性工作。但 AI 不是万能的——它容易遗留硬编码的权限判断、无法理解截图中的视觉效果、不擅长跨文件的全局重构。真正决定项目质量的仍然是开发者的架构设计能力、逻辑判断能力和代码审核能力。

关于团队协作：作为组长，最大的挑战不是技术而是管理——要确保每位组员的 Story 边界清晰、工作量均衡，遇到技术难点时及时帮助。Story 表的填写看似简单，实际上是整个团队协作的骨架。

关于项目开发：一个完整的项目，代码只占 50%。需求分析、数据库设计、接口规范、文档维护、Bug 修复、测试验证、PPT 制作——每一项都不可或缺。"文档先行"不是口号，需求不明确就写代码，返工成本远高于前期投入的设计时间。

报告完成日期：2026 年 6 月 16 日